Trabajo Profesional
NutriDietas - Sistema de Gestión

Tutor: Arturo Servetto
Alumnos:
- Navarro Patricio – 90007
- Matias Agustin Alvarez -

Reporte de Avance:
Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 0 del trabajo profesional.

El 01/12/2014 nos juntamos con el cliente para atender a sus requerimientos y conocer mas acerca de su problematica. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin
En la reunion se escucho las necesidades del cliente, sobre el sistema que estaba necesitando, y se avanzo en el entendimiento del negocio. Tambien fue de vital importancia comprender el estado de la cuestion actual, en referencia a las herramientas informaticas utilizadas en la actualidad para suplir el trabajo deseado de nuestro sistema. Se observo que este ultimo era de una tegnologia un poco anticuada y rudimentaria. Tambien pudo verse que el cliente poseia un alto grado de automatizacion en sus procesos, y lo requerido de nuestro sistema era la integracion y refactorizacion de todas estas piezas automatizadas.

Luego de la charla se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Desarrollo de mockups y planteo de la solucion.
2. Seleccion, instalacion y puesta a punto de la infrastructura necesaria.