Trabajo Profesional
NutriDietas - Sistema de Gestión

Tutor: Arturo Servetto
Alumnos:
- Navarro Patricio – 90007
- Matias Agustin Alvarez -

Reporte de Avance:
Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 5 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 5 sprint del proyecto NutriDietas. El 04/09/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 5:
1. Se implemento en el panel del administrador la posibilidad de visualizar de las medidas cargadas por los usuarios.
2. Se mejoro la pantalla de carga de medidas por parte de los usuarios.
3. Se realizaron mutiples fixes y mejoras en las funcionalidades como en la visualizacion del sitio.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Corregir situaciones planteadas por el Cliente.
2. Cambio importante en las cargas de las medidas para cumplir correcta e eficientemente con el modelo de negocio.
3. Realizacion de los graficos en funcion de los datos historicos cargados.
4. Agregar fecha de peso minimo y maximo historico.
5. Dividir las dietas en varios tipos distintos algunas excluyentes entre si.