Trabajo Profesional
NutriDietas - Sistema de Gestión

Tutor: Arturo Servetto
Alumnos:
- Navarro Patricio – 90007
- Matias Agustin Alvarez -

Reporte de Avance:
Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 2 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 2 sprint del proyecto NutriDietas. El 20/01/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 2:
1. Desarrollar todo el ambiente de trabajo como el entorno, estructura de archivos, mapeo entre entidades, entendimiento de negocio. Se explicó al cliente directamente con la computadora como sería la manera de operar el sistema (vía Web). Esto fue aceptado satisfactoriamente por el cliente. Se le respondió algunas dudas que tenía.
2. Desarrollar la administración de pacientes. Esto abarca el alta, baja y modificación de los mismos como así también la ubicación en el sistema y pantallas necesarias para lograr esto. Se pidió detalles sobre la información que necesitan cargar para el manejo de datos. Se tomó nota de ciertas especificaciones que querían para esta administración. Se nos definió como de fundamental importancia en este punto ciertos aspectos del funcionamiento del negocio que debíamos implementar correctamente.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Corregir situaciones planteadas por el Cliente.
2. Implementar el manejo de usuarios de acuerdo al modelo de negocio.
3. Desarrollar el manejo de dietas.