Trabajo Profesional
NutriDietas - Sistema de Gestión

Tutor: Arturo Servetto
Alumnos:
- Navarro Patricio – 90007
- Matias Agustin Alvarez -

Reporte de Avance:
Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 3 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 3 sprint del proyecto NutriDietas. El 03/04/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 3:
1. Desarrollo del sistema de registracion de usuarios, cumpliendo con todos los requisitos del modelo de negocio.
2. Desarrollar la administración de dietas. Esto abarca la asginacion, visualisacion y descarga de dietas por parte de los pacientes. Las dietas son asginadas por la licenciada una vez que el paciente ha asistido al consultorio y nunca previamente. Pudiendo ella desde una interfaz de admin agregar o quitar dietas a su disposicion. En esta parte tambien se asigna y modifican las cantidades correspondientes a cada dieta.
3. Aspectos de visualisacion los cuales fueron mejorados en este sprint.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Corregir situaciones planteadas por el Cliente.
2. Mejora de la visualisacion de las dietas.
3. Implementacion de registro de medidas de los pacientes.