Trabajo Profesional
NutriDietas - Sistema de Gestión

Tutor: Arturo Servetto
Alumnos:
- Navarro Patricio – 90007
- Matias Agustin Alvarez -

Reporte de Avance:
Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 3 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 3 sprint del proyecto NutriDietas. El 20/05/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 3:
1. Se mejoro el panel del administrador para cumplir con los requisitos impuestos por el cliente.
2. Se refactoriso la visualizacion de las dietas para servir mejor a los requisitos del cliente.
3. Se comenzo el desarrollo del manejo de los datos historicos de los pacientes. Se creo un modelo para contener esta informacion y se bosquejo una pagina donde los usuarios realizaran las cargas.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Corregir situaciones planteadas por el Cliente.
2. Mejora de la visualisacion de carga de medidas.
3. Implementacion completa del registro de medidas de los pacientes.
4. Implementacion del manejo de datos historicos en el panel del admin.