Trabajo Profesional

NutriDietas - Sistema de Gestión

**Tutor:** Arturo Servetto

**Alumnos:**

Navarro Patricio – 90007

Matías Agustín Álvarez - 89670

***Reporte de Avance:***

Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 10 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 5 sprint del proyecto NutriDietas. El 03/12/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

***En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 10:***

1. Realizar scripts para obtener la información de archivos xls actuales y la información de la base de datos actual.
2. Migrar los datos obtenidos a la base de datos de la plataforma.
3. Agregar confirmación del alta de usuario vía email.
4. Corregir error en la eliminación de Obra Social desde el administrador

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Pruebas de aceptación sobre la plataforma.
2. Alta de dominio web.
3. Puesta en producción de la plataforma.