Trabajo Profesional

NutriDietas - Sistema de Gestión

**Tutor:** Arturo Servetto

**Alumnos:**

Navarro Patricio – 90007

Matías Agustín Álvarez - 89670

***Reporte de Avance:***

Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 6 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 6 sprint del proyecto NutriDietas. El 25/09/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

***En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 6:***

1. Corregir situaciones planteadas por el Cliente.
2. Cambio importante en las cargas de las medidas para cumplir correcta e eficientemente con el modelo de negocio.
3. Realización gráficos estadísticos en función de los datos históricos cargados.
4. Agregar peso mínimo y máximo histórico, y fecha de los mismos.
5. Clasificar las distintas dietas en subconjuntos, para facilitar su administración
6. Se cargaron en la página todos los archivos PDF’s correspondientes a cada una de las dietas.
7. Se realizaron mejoras a nivel “look and feel” de la plataforma.
8. Se removió el ingreso del porcentaje de masa corporal desde la vista de usuario.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Agregar filtro para usuarios por Obra Social en la vista de administrador.
2. Agregar filtro para usuarios por Plan en la vista de administrador.
3. Rediseño del formulario de edición de usuario.
4. Rediseño del formulario de alta de usuario para selección de Obra Social y Plan correspondiente a la misma