Trabajo Profesional

NutriDietas - Sistema de Gestión

**Tutor:** Arturo Servetto

**Alumnos:**

Navarro Patricio – 90007

Matías Agustín Álvarez - 89670

***Reporte de Avance:***

Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 7 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 5 sprint del proyecto NutriDietas. El 12/10/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

***En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 7:***

1. Agregar filtro para usuarios por Obra Social en la vista de administrador.
2. Agregar filtro para usuarios por Plan en la vista de administrador.
3. Rediseño del formulario de edición de usuario.
4. Rediseño del formulario de alta de usuario para selección de Obra Social y Plan correspondiente a la misma.
5. Resolución de bugs en formularios de administrador y de registración de usuario.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Agregar ABM de Obras Sociales a la vista de administrador
2. Agregar ABM de Planes a la vista de administrador.
3. Agregar control de estado sobre las Obras Sociales (activas/inactivas).
4. Agregar control de estado sobre los Planes (activo/inactivo).
5. Quitar la funcionalidad para que un usuario pueda editar su email.
6. Pruebas de stress sobre la plataforma, generación de carga de datos históricos.