Trabajo Profesional

NutriDietas - Sistema de Gestión

**Tutor:** Arturo Servetto

**Alumnos:**

Navarro Patricio – 90007

Matías Agustín Álvarez - 89670

***Reporte de Avance:***

Este documento tiene como finalidad mostrar el avance realizado en el sprint 9 del trabajo profesional.

Se ha finalizado el 5 sprint del proyecto NutriDietas. El 18/11/2015 nos juntamos con el cliente para mostrar los avances y consultar algunas dudas que estaban presentes. A continuación se detalla la minuta de la reunión.

Minuta reunión con la Lic. Gabin

***En la reunión se mostraron los avances sobre los objetivos del Sprint 9:***

1. Verificar funcionamiento de la aplicación sobre dispositivos móviles.
2. Agregar nueva categoría para el índice de masa corporal.
3. Permitir que desde la vista de administrador se puedan agregar comentarios sobre la consulta realizada al paciente.
4. Agregado de nuevas dietas al sistema.
5. Agregado de tooltips sobre las imágenes que representan a las diferentes dietas en la vista del usuario final.
6. Realizar integración con sistema de turnos existentes para poder obtener la fecha del próximo turno.

Luego del análisis de lo implementado se comentó los temas a desarrollar en el próximo Sprint:

1. Realizar scripts para obtener la información de archivos xls actuales y la información de la base de datos actual.
2. Migrar los datos obtenidos a la base de datos de la plataforma.
3. Agregar confirmación del alta de usuario vía email.
4. Corregir error en la eliminación de Obra Social desde el administrador